**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГПК «ТЕМП» НА 2021-2023 ГОДЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентир. сумма | Время исполнения |
| 1. | Ремонт аварийного участка проезда 2-го этажа с южной стороны (напротив гар. 151-156). | 180 тыс. руб. | 2 кв-л 2021 года |
| 2. | Замена въездных ворот на первый и второй этаж (откатные с автоматическим открыванием, пульт, калитка –магнитный ключ, доводчик) | 270 тыс. руб. | 2 кв-л  2021 года |
| 3. | Замена въездных ворот на 1-ый и 2-ой этаж с северной стороны на распашные (механические, с обустройством системы контроля управления доступом (СКУД) – магнитный ключ). | 120 тыс. руб. | 3 кв-л 2021 года |
| 4. | Устройство козырьков над въездами в здание. | 80 тыс. руб | 2 кв-л 2021 |
| 5. | Ремонт, покраска теплопровода, замена теплоизоляции в проездах. | 20 тыс. руб. | 3 кв-л 2021 |
| 5. | Прочистка дренажной системы. | 55 тыс. руб. | 4 кв-л 2021 года |
| 6. | Реконструкция системы электропитания:  6.1. Замена электропроводки с алюминия на медь;  6.2.Установка счетчиков с внешней стороны гаражей (в проезде);  6.3.Реконструкция системы освещения в проездах с устройством датчиков движения. | 500 тыс. руб. | 2022 год |
| 7. | Покраска стен внутри здания (в проездах). | 80 тыс.р. | 2022 год |
| 8. | Реконструкция площадки перед въездом на первый этаж с северной стороны здания - асфальтирование с организацией стока воды. | 150 тыс. руб. | 2023 год. |

(проект)

Ваши предложения и дополнения к плану мероприятий подавайте в письменном виде.